**Пояснительная записка к Отчету о предоставлении муниципальных услуг (работ) за 2012 год.**

Превышение фактического объема предоставленных услуг произошло в следствии выполнения дополнительных работ осуществляемых согласно письменным распоряжениям Администрации города Пскова и заявкам УГХ. Кроме выполнения плановых работ учреждение имеет право выполнять сверх нормативные работы, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц. (Устав учреждения п. 4 р.2 )

Увеличение объемов привело к уменьшению тарифов . Тариф по услуге «Объем спиленной и вывезенной древесины уменьшился на 37,4%,»Площадь территории» на 79,4 %,»Количество объектов(установление ограждений аварийных колодцев, замена поврежденных(утраченных) крышек люков)» на 58,9 %,»Площадь территории» на2,6 %.

Жалобы и предложения по оказанным объемам работ отсутствуют. (Книга обращений МБУ «Ремонтно-аварийная служба»)

Фактический объем расходов на предоставление услуги (работы) «объем спиленной и вывезенной древесины» меньше планового объема расходов на предоставление этой услуги на переходящий остаток денежных средств. Так как финансирование на эту услугу произведено 29 декабря 2012 года.

По субсидии на предоставление услуг произошло отклонение в размере 0,05 рублей из-за неполного финансирования учреждения.

Плановый объем доходов от предоставления услуг на платной основе не выполнен из-за увеличения объема сверх нормативных работ в рамках муниципального задания.

Директор Е.И. Козин

Главный бухгалтер А. А. Сергеева

Приложение

ОТЧЕТ

О предоставлении муниципальных услуг (работ) )\*\*

Наименование муниципального учреждения МБУ «Ремонтно-аварийная служба»

Отчетный период 2012 год

Таблица № 1

Объем предоставленных муниципальных услуг (выполненных работ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Утвержденный объем услуг (работ) | Фактический объем предоставленных услуг (выполненных работ) | Отклонение,  **(+/-)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание объектов озеленения | Куб. м. | 2000 | 2107,59 | 107,59 |
|  |  | Кв. м. | 70000 | 339700 | 269700 |
| 2. | Устранение последствий неблагоприятных погодных явлений, аварийных ситуаций на территории муниципального образования «Город Псков» | Куб. м. | 2009,8 | 2009,8 | - |
|  |  | Шт. | 30 | 73 | 43 |
|  |  | Кв. м. | 19738450 | 20387509 | "649059 |

Директор МБУ «Ремонтно-аварийная служба» Е. И. Козин

Таблица № 2

Показатели качества предоставленных муниципальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Утвержденный объем услуг (работ) | Фактический объем предоставленных услуг (выполненных работ) | Отклонение,  (+/-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание объектов озеленения | | | | |
| 1.1 | Объем спиленной и вывезенной древесины | Куб. м. | 2000 | 2107,59 | 107,59 |
| 1.2 | Площадь территории | Кв. м. | 70000 | 339700 | 269700 |
| 2. | Устранение последствий неблагоприятных погодных явлений, аварийных ситуаций на территории муниципального образования «Город Псков» | | | | |
| 2.1 | Объем вывоза снега и мусора | Куб. м. | 2009,8 | 2009,8 | - |
| 2.2 | Количество объектов (установка ограждений аварийных колодцев, замена поврежденных (утраченных) крышек люков) | шт. | 30 | 73 | 43 |
| 2.3 | Площадь территории | Кв. м. | 19738450 | 20387509 | 649059 |

Таблица № 3

Контингент потребителей муниципальных услуг )\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование услуги | Наименование потребителя,  муниципальным заданием | Количество потребителей каждой категории из числа установленных | Фактическое количество потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание объектов озеленения | Категория 1: Категория 2: | Категория 1: Категория 2: | Категория 1: Категория 2: |
| 2. | Устранение последствий неблагоприятных погодных явлений, аварийных ситуаций на территории муниципального образования «Город Псков» | - |  |  |

)\* По услугам коллективного пользования таблица № 3 не заполняется.

Директор МБУ «Ремонтно-аварийная служба» Е.И. Козин

Таблица № 4

Объем расходов в разрезе муниципальных услуг (работ)

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование услуги (работы) | Плановый объем расходов на предоставление услуги (работы) | Фактический объем расходов на предоставление услуги (работы) | Отклонение, (+/-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание объектов озеленения | | | |
| 1.1 | Объем спиленной и вывезенной древесины | 1132570,17 | 747312,17 | -385258 |
| 1.2 | Площадь территории | 663384,05 | 663384,05 |  |
| 2. | Устранение последствий неблагоприятных погодных явлений, аварийных ситуаций на территории муниципального образования «Город Псков» | | | |
| 2.1 | Объем вывоза снега и мусора | 2353411,47 | 2353411,47 | - |
| 2.2 | Количество объектов (установка ограждений аварийных колодцев, замена поврежденных (утраченных) крышек люков) | 611615,64 | 611615,64 |  |
| 2.3 | Площадь территории | 7502318,67 | 7502318,67 | - |
|  |  |  |  |  |

Директор МБУ «Ремонтно-аварийная служба» Е. И. Козин

Таблица № 5

Объем финансирования муниципальных услуг (работ)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование услуги (работы) | Бюджетные ассигнования (субсидии на предоставление услуг (работ)) | | | Доходы от предоставления услуги (работы) на платной основе | | |
| Плановый объем | Фактический объем  финансирования | Отклоне ние, (+/-) | Плановый объем | Фактический  объем  поступлений | Откло нение, (+/-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Содержание объектов озеленения | 1795954,22 | 1795954,17 | -0,05 | 860998 | 467439,28 | -393558,72 |
| 2. | Устранение последствий неблагоприятных погодных явлений, аварийных ситуаций на территории муниципального образования «Город Псков» | 10467345,78 | 10467345,78 |  | 987000 | 987000 |  |

Директор МБУ «Ремонтно-аварийная служба» Е. И. Козин

Таблица № 6

Стоимость предоставления единицы услуги (работы)

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование услуги (работы)  *г* | Расчетно-нормативная стоимость услуги (работы) | Фактическая стоимость услуги (работы))\* | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3)х100% |
| 1. | Содержание объектов озеленения | | | |
| 1.1 | Объем спиленной и вывезенной древесины | 566,29 | 354,58 | 62,6 |
| 1.2 | Площадь территории | 9,48 | 1,95 | 20,6 |
| 2. | Устранение последствий неблагоприятных погодных явлений, аварийных ситуаций на территории муниципального образования «Город Псков» | | | |
| 2.1 | Объем вывоза снега и мусора | 1170,97 | 1170,97 | 100 |
| 2.2 | Количество объектов (установка ограждений аварийных колодцев, замена поврежденных (утраченных) крышек люков) | 20387,19 | 8378,30 | 41,1 |
| 2.3 | Площадь территории | 0,38 | 0,37 | 97,4 |

)\* Фактическая стоимость услуги определяется на основе соотношения фактической суммы финансирования и фактических объемов оказания  
услуги (работы).

Руководитель муниципального учреждения Е. И. Козин

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения А. А. Сергеева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель А. А. Сергеева Тел. 29-11-22

(подпись) (расшифровка подписи)

«21» января 2013 г.